/19

Proszę zdecyduj, czy podana informacja jest prawdziwa wstawiając P lub F w odpowiedniej kolumnie- jeśli nie, nadpisz poprawną.

| Twierdzenie | P/F |
| --- | --- |
| SPP WORK BREAKDOWN STRUCTURE- WBS to narzędzie, które pozwala na zorganizowanie pracy nad projektem poprzez zidentyfikowanie kluczowych elementów projektu |  |
| SPP to narzędzie, które pozwala na zorganizowanie pracy nad projektem poprzez logiczne pogrupowanie elementów projektu |  |
| Istotą SPP nigdy nie jest rozłożenie projektu na proste (pojedyncze) „elementy” pogrupowane w kategorie tematyczne |  |
| SPP nie określa zakresu projektu |  |
| Najmniejszy element SPP to zadanie TASK |  |
| Najmniejszy element SPP to pakiet |  |
| Najmniejszy element SPP to pakiet prac |  |
| Najmniejszy element SPP to pakiet roboczy WORK PACKAGE |  |
| Powyższy element „staje się” zadaniem w sytuacji, kiedy przydzielimy do niego czas trwania |  |
| Powyższy element „staje się” zadaniem w sytuacji, kiedy przydzielimy do niego czas trwania i/lub zasoby |  |
| SPP zawsze uwzględnia czas trwania projektu |  |
| W SPP stosujemy kodowanie |  |
| SPP NIE określa czasu, ale określa relacje pomiędzy zadaniami |  |
| SPP NIE określa czasu |  |
| SPP NIE określa czasu i nie określa relacji |  |
| Zstępująca metoda tworzenia SPP jest oparta na wnioskowaniu dedukcyjnym |  |
| Wstępująca metoda tworzenia SPP jest oparta na wnioskowaniu indukcyjnym |  |
| SPP nie strukturyzuje projektu na etapie planowania |  |