ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE- REAKCJE NA RYZYKO

Realizujesz projekt budowy wodociągu w Afganistanie. Jako kierownik tego projektu aktualnie przebywasz  w Polsce. Część z Twoich pracowników  wraz z Tobą ma jutro lecieć na miejsce. Właśnie dowiadujesz się o tym, że na 90% w najbliższych dniach wybuchnie poważny konflikt zbrojny. Wybierz prawidłową/e odpowiedzi.

| AKCEPTACJA ryzyka będzie oznaczać, że: |  |
| --- | --- |
| Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. |  |
| Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami |  |
| Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami |  |
| Organizujesz telekonferencję |  |
| Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy |  |
| Wykupujesz bardzo wysokie ubezpieczenie dla pracowników |  |
| UNIKANIE ryzyka będzie oznaczać, że: |  |
| Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. |  |
| Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami |  |
| Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami |  |
| Organizujesz telekonferencję |  |
| Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy |  |
| Wykupujesz bardzo wysokie ubezpieczenie dla pracowników |  |
| MINIMALIZOWANIE ryzyka będzie oznaczać, że: |  |
| Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. |  |
| Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami |  |
| Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami |  |
| Organizujesz telekonferencję |  |
| Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy |  |
| PRZENIESIENIE ryzyka będzie oznaczać, że: |  |
| Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. |  |
| Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami |  |
| Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami |  |
| Organizujesz telekonferencję |  |
| Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy |  |
| Wykupujesz bardzo wysokie ubezpieczenie dla pracowników |  |