/24

Proszę zdecyduj, czy podana informacja jest prawdziwa wstawiając P lub F w odpowiedniej kolumnie- jeśli nie, nadpisz poprawną.

| Twierdzenie | P/F |
| --- | --- |
| Projekt ma charakter tymczasowy |  |
| Cel projektu musi być tylko jeden |  |
| Projekt jest bardzo zbliżony do procesu |  |
| Projekty można klasyfikować ze względu na różnorodne kryteria |  |
| Karta projektu jest tworzona na etapie realizacji projektu |  |
| Odpowiedzialność za porażkę projektu zawsze ponosi kierownik projektu |  |
| Odpowiedzialność za porażkę projektu zawsze ponosi sponsor projektu |  |
| Sponsor projektu to na przykład właściciel przedsiębiorstwa |  |
| Projekt zawsze ma charakter rutynowy |  |
| Kamień milowy (KM) to ważne wydarzenie w projekcie |  |
| Kamień milowy powinien znajdować się na końcu każdego etapu projektu |  |
| Kamień milowy musi znajdować się tylko na początku i końcu projektu |  |
| Kamienie milowe odwzorowują zdarzenia- najczęściej są one powiązane z zakończeniem ważnych etapów w projekcie |  |
| Określenie celów projektu obejmuje tylko: zakres, czas, jakość |  |
| Określenie celów projektu obejmuje tylko: zakres /jakość, czas, koszt |  |
| Krzywa bólu (Pain Curve) w projekcie dotyczy planowania |  |
| Zasada SMART dotyczy cech dobrego wdrażania |  |
| Cykl życia projektu to sekwencja faz, przez które projekt ”przechodzi” |  |
| Cykl życia projektu obejmuje trzy fazy |  |
| Prawidłowa sekwencja faz w cyklu życia projektu to: planowanie, inicjowanie, realizacja, zamknięcie |  |
| Prawidłowa sekwencja faz w cyklu życia projektu to: inicjowanie, realizacja, planowanie, zamknięcie |  |
| Prawidłowa sekwencja faz w cyklu życia projektu to: inicjowanie, planowanie, realizacja, zamknięcie |  |
| Zarządzaniu projektami zazwyczaj towarzyszy wprowadzanie zmian |  |
| Ustalenie celu projektu (project objective) jest dokonywane na etapie planowania projektu |  |